## PENGAJUAN JUDUL PROJECT WORK

RENCANA KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGEMBANGAN PORTAL NADI (NAVIGASI AKADEMIK DAN DUKUNGAN INKLUSIF) BERBASIS WEB PADA LEMBAGA LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS PAMULANG

Oleh:

| Salsa Sayida Bilqis | 231011402882 |
| --- | --- |
| Atika Widayanti | 231011403051 |
| Fredy Fajar Adi Putra | 231011400245 |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PAMULANG

2026

IDENTITAS PROJECT WORK

| Judul Project Work | : | PENGEMBANGAN PORTAL NADI (NAVIGASI AKADEMIK DAN DUKUNGAN INKLUSIF) BERBASIS WEB PADA LEMBAGA LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS PAMULANG |
| --- | --- | --- |
| Mitra | : | Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang |
| Alamat Mitra | : | Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang, Kampus 2 (UNPAM Viktor), Kota Tangerang Selatan, Banten. |
| Jumlah Mahasiswa Terlibat | : | 3 mahasiswa |
| Biaya Project | : | Rp9.700.000 |
| Sumber Pendanaan | : | Mahasiswa |
| Jangka Waktu Pengerjaan | : | 5 Bulan |

| # Pimpinan Mitra # Dr. Nani Rusnaeni S.E., M.M # NiDN. 0418097104 | # Tangerang Selatan, Agustus 2026 # Koordinator Project # Salsa Sayida Bilqis # NiM. 231011402882 |
| --- | --- |
| # Menyetujui # Kepala Program Studi Teknik Informatika Dr. Eng. Ahmad Musyafa, S.Kom., M.Kom # NIDN. 0425018609 |  |

| PENGEMBANGAN PORTAL NADI (NAVIGASI AKADEMIK DAN DUKUNGAN INKLUSIF) BERBASIS WEB PADA LEMBAGA LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS PAMULANG |  |
| --- | --- |
| 1 | Latar Belakang |
| Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk sektor pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pelayanan akademik, administrasi, serta penyediaan informasi yang cepat, efektif, dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika. Digitalisasi layanan menjadi salah satu strategi penting untuk mendukung pengelolaan data secara terintegrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Universitas Pamulang sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif telah membentuk Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan monitoring terhadap mahasiswa penyandang disabilitas. LLD memiliki peran penting dalam memastikan mahasiswa memperoleh hak pendidikan yang setara melalui berbagai layanan akademik, pendampingan selama proses perkuliahan, pengelolaan data mahasiswa, penyampaian informasi, hingga evaluasi perkembangan akademik mahasiswa. Pada kegiatan Kerja Praktik sebelumnya telah dikembangkan Sistem Informasi Monitoring Layanan Akademik Lembaga Layanan Disabilitas berbasis web yang menyediakan fitur Company Profile, pengelolaan data mahasiswa, monitoring akademik, pengelolaan laporan, pengelolaan pengguna, serta Content Management System (CMS). Implementasi sistem tersebut telah membantu pihak LLD dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan penyampaian informasi dibandingkan proses manual yang sebelumnya digunakan. Meskipun demikian, hasil evaluasi bersama pihak LLD menunjukkan bahwa sistem yang telah dikembangkan masih memerlukan berbagai penyempurnaan agar mampu mendukung kebutuhan operasional lembaga secara lebih menyeluruh. Pengembangan lanjutan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan layanan yang berkaitan dengan mahasiswa dan alumni, seperti pengelolaan data akademik, beasiswa, luaran mahasiswa, aspirasi mahasiswa, monitoring alumni, serta Tracer Study. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada proses pengelolaan data secara terpisah dan memberikan akses informasi yang lebih terstruktur bagi pihak yang berkepentingan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkan NADI (Navigasi Akademik dan Dukungan Inklusif) sebagai portal berbasis web yang dirancang untuk menjadi pusat navigasi dan pengelolaan berbagai layanan akademik serta dukungan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Nama NADI memiliki filosofi sebagai pusat aliran yang menghubungkan mahasiswa dengan berbagai layanan dan dukungan yang tersedia, sekaligus membantu LLD dalam melakukan pengelolaan data, monitoring, dan pendampingan secara lebih terintegrasi. Melalui pengembangan Portal NADI, mahasiswa penyandang disabilitas diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai layanan akademik dan informasi yang dibutuhkan selama proses perkuliahan. Di sisi lain, LLD dapat memperoleh sarana yang lebih terintegrasi untuk mengelola data mahasiswa, melakukan monitoring perkembangan akademik, mengelola layanan, serta memperoleh informasi yang dapat mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Pengembangan sistem juga mencakup dukungan terhadap pengelolaan data alumni dan Tracer Study sehingga informasi mengenai mahasiswa dapat dikelola secara berkelanjutan dari masa studi hingga setelah menyelesaikan pendidikan. Secara keseluruhan, Portal NADI diharapkan dapat menjadi sarana digital yang lebih lengkap, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Universitas Pamulang. Pengembangan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan, memperkuat koordinasi antara mahasiswa, alumni, dan pengelola LLD, serta mendukung proses digitalisasi layanan secara berkelanjutan. |  |
| 2 | Maksud dan Tujuan |
| Maksud dari Pengembangan Portal NADI (Navigasi Akademik dan Dukungan Inklusif) berbasis web pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang adalah untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem yang telah dibangun sebelumnya agar mampu mendukung proses layanan akademik secara lebih komprehensif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan operasional Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang. Pengembangan sistem dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan akademik berbasis teknologi informasi melalui penambahan modul, fitur, dan hak akses baru yang mendukung proses pendataan, monitoring, pelaporan, serta komunikasi antara mahasiswa, alumni, dan pengelola LLD. Selain itu, pengembangan ini diharapkan mampu mengurangi proses administrasi yang masih dilakukan secara manual sehingga pengelolaan data menjadi lebih efektif, akurat, aman, dan terdokumentasi dengan baik. Melalui pengembangan sistem ini, Portal Mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai media informasi akademik, tetapi juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengelola data akademik, mengunggah dokumen pendukung, mengakses layanan beasiswa, menyampaikan aspirasi, serta berinteraksi secara langsung dengan pihak LLD. Di sisi lain, sistem juga dikembangkan dengan menambahkan Dashboard Alumni yang mendukung pelaksanaan Tracer Study dan monitoring lulusan sebagai bagian dari evaluasi layanan pendidikan inklusif di Universitas Pamulang. Adapun tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut: - Mengembangkan Sistem Informasi LLD yang Telah Ada Melakukan penyempurnaan terhadap sistem hasil Kerja Praktik sebelumnya dengan menambahkan berbagai modul dan fitur baru yang mendukung pelayanan akademik secara lebih lengkap, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan operasional LLD. - Mengembangkan Portal Mahasiswa Disabilitas Menyediakan portal layanan yang memungkinkan mahasiswa mengelola data pribadi, melihat perkembangan akademik, mengunggah KHS atau rangkuman nilai, mengunggah jadwal perkuliahan, mengelola luaran, mengakses layanan beasiswa, serta menyampaikan aspirasi melalui satu sistem yang terintegrasi. - Mengembangkan Dashboard Alumni dan Tracer Study Membangun dashboard khusus alumni untuk mendukung pendataan lulusan, pengisian Tracer Study, pemantauan status pekerjaan alumni, serta penyediaan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengembangan layanan akademik. - Meningkatkan Efektivitas Monitoring Akademik Mempermudah proses pemantauan perkembangan akademik mahasiswa melalui penyediaan data IPS, IPK, KHS, rangkuman nilai, jadwal perkuliahan, serta dokumen pendukung yang tersimpan secara terpusat dan dapat diakses sesuai hak pengguna. - Meningkatkan Pengelolaan Data Mahasiswa Menyediakan pengelolaan data mahasiswa yang lebih lengkap melalui penambahan informasi status reguler, dokumen identitas (KTP dan Kartu Keluarga), serta dokumen pendukung bagi mahasiswa reguler karyawan berupa Surat Keterangan Kerja atau ID Card Perusahaan. - Mengembangkan Sistem Pengelolaan Beasiswa Menyediakan modul Kelola Beasiswa yang memfasilitasi pengelolaan data penerima beasiswa, pengunggahan dokumen pendukung, proses verifikasi, serta monitoring data beasiswa oleh pihak yang berwenang. - Meningkatkan Pengelolaan Luaran Mahasiswa Mengembangkan modul luaran dengan penambahan kategori baru sehingga seluruh aktivitas akademik maupun nonakademik mahasiswa dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur dan mendukung proses penilaian aktivitas kemahasiswaan. - Meningkatkan Efektivitas Monitoring Alumni Menyediakan fasilitas monitoring alumni bagi Admin dan Kepala Bidang untuk memperoleh informasi mengenai status lulusan, data pekerjaan, serta hasil Tracer Study sebagai dasar evaluasi dan penyusunan program layanan. - Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Administrasi Menyediakan fitur unduh data pribadi mahasiswa, laporan monitoring, serta laporan Program Kerja LLD guna mendukung kebutuhan administrasi, dokumentasi, dan penyusunan laporan secara lebih cepat dan akurat. - Mengoptimalkan Hak Akses Pengguna Menyesuaikan hak akses Admin, Mahasiswa, Kepala Bidang Viktor, Kepala Bidang Serang, dan Alumni agar setiap pengguna memperoleh akses terhadap fitur sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. - Mendukung Transformasi Digital Layanan Pendidikan Inklusif Menghasilkan sistem informasi yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan sebagai bentuk implementasi transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Pamulang. Secara keseluruhan, pengembangan sistem ini bertujuan untuk menghasilkan Sistem Informasi Monitoring Layanan Akademik Lembaga Layanan Disabilitas yang lebih lengkap, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan akademik, memperkuat koordinasi antara mahasiswa, alumni, dan pengelola LLD, serta mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif berbasis teknologi informasi di Universitas Pamulang. |  |
| 3 | Sasaran |
| Sasaran utama dari Pengembangan Portal NADI (Navigasi Akademik dan Dukungan Inklusif) berbasis web pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Universitas Pamulang. Pengembangan sistem ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik, efektivitas pengelolaan data, kemudahan monitoring, serta penyediaan informasi yang terintegrasi bagi seluruh pengguna sistem. Selain itu, sistem dikembangkan untuk mendukung proses digitalisasi layanan akademik melalui penambahan berbagai modul baru, seperti pengelolaan beasiswa, monitoring alumni, Tracer Study, serta penyempurnaan Portal Mahasiswa Disabilitas. Sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut: 1. Mahasiswa Penyandang Disabilitas Universitas Pamulang Mahasiswa penyandang disabilitas merupakan sasaran utama dari pengembangan sistem ini. Melalui Portal Mahasiswa Disabilitas, mahasiswa dapat mengakses berbagai layanan akademik secara mandiri, seperti mengelola data pribadi, mengunggah Kartu Hasil Studi (KHS) atau rangkuman nilai, mengunggah jadwal perkuliahan, mengelola luaran, mengakses layanan beasiswa, mengunggah dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, serta Surat Keterangan Kerja atau ID Card bagi mahasiswa reguler karyawan. Mahasiswa juga dapat memperoleh informasi layanan, serta menyampaikan aspirasi kepada pihak LLD melalui sistem yang terintegrasi. 2. Alumni Mahasiswa Disabilitas Universitas Pamulang Pengembangan sistem menambahkan aktor baru, yaitu Alumni, yang berfungsi sebagai pengguna Dashboard Alumni. Melalui dashboard tersebut, alumni dapat memperbarui data pribadi, mengisi informasi pekerjaan, serta melengkapi data Tracer Study. Informasi yang dikumpulkan diharapkan dapat membantu LLD dan Universitas Pamulang dalam melakukan monitoring lulusan, mengevaluasi kualitas layanan pendidikan, serta memperoleh gambaran mengenai kondisi alumni setelah menyelesaikan studi. 3. Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Lembaga Layanan Disabilitas sebagai pengelola utama sistem menjadi salah satu sasaran penting dalam pengembangan ini. Sistem yang lebih terintegrasi akan membantu LLD dalam mengelola data mahasiswa, melakukan monitoring perkembangan akademik, mengelola data beasiswa, memverifikasi luaran mahasiswa, memantau perkembangan alumni melalui Tracer Study, serta menyusun laporan secara lebih efektif dan terstruktur. Dengan tersedianya data yang terpusat, proses pelayanan dan pendampingan mahasiswa dapat dilakukan secara lebih optimal. 4. Administrator Sistem Administrator memiliki tanggung jawab dalam mengelola seluruh data dan aktivitas yang terdapat pada sistem. Melalui dashboard administrator, seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara terpusat, mulai dari pengelolaan data mahasiswa, akademik, luaran, beasiswa, alumni, hingga pengelolaan laporan dan Content Management System (CMS). Selain itu, administrator juga memperoleh fasilitas untuk mengunduh data pribadi mahasiswa dan laporan program kerja LLD sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien. 5. Kepala Bidang (Kabid Viktor dan Kabid Serang) Kepala Bidang memperoleh kemudahan dalam melakukan monitoring sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pengembangan sistem memungkinkan Kepala Bidang melakukan pemantauan perkembangan akademik mahasiswa, monitoring alumni, serta mengakses laporan yang dibutuhkan. Khusus Kepala Bidang Viktor, sistem juga menyediakan akses terhadap modul monitoring beasiswa sehingga proses pengawasan terhadap data mahasiswa dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. 6. Universitas Pamulang Universitas Pamulang sebagai institusi pendidikan memperoleh manfaat dari tersedianya sistem layanan akademik yang lebih lengkap, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini mendukung implementasi pendidikan inklusif melalui pengelolaan data mahasiswa, monitoring layanan akademik, pengelolaan beasiswa, serta pelaksanaan Tracer Study yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. 7. Pengembangan Pendidikan Inklusif Berbasis Teknologi Dalam jangka panjang, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi model penerapan layanan pendidikan inklusif berbasis teknologi informasi yang mampu mendukung proses administrasi, monitoring, pelaporan, serta evaluasi layanan secara lebih efektif. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem serupa pada institusi pendidikan lainnya sehingga tercipta layanan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dengan demikian, sasaran dari pengembangan sistem ini tidak hanya terbatas pada penggunaan aplikasi sebagai media administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik, efektivitas monitoring, optimalisasi pengelolaan data, serta mendukung transformasi digital layanan pendidikan inklusif di Universitas Pamulang. |  |
| 4 | Lokasi |
| Lokasi pengembangan dan implementasi proyek ini berada di Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang, Kampus 2 (UNPAM Viktor), Kota Tangerang Selatan, Banten. |  |
| 5 | Ruang Lingkup Pekerjaan |
| Ruang lingkup pekerjaan dalam Pengembangan Portal NADI (Navigasi Akademik dan Dukungan Inklusif) berbasis web pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang difokuskan pada penyempurnaan sistem yang telah dibangun sebelumnya melalui penambahan modul, pengembangan fitur baru, perluasan hak akses pengguna, serta integrasi data antaraktor dalam satu sistem yang terpusat. Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan akademik, mempermudah proses monitoring, serta mendukung digitalisasi layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Pamulang. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan meliputi: 1. Analisis Kebutuhan Sistem Melakukan analisis terhadap sistem yang telah berjalan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan diskusi bersama pihak Lembaga Layanan Disabilitas (LLD). Kegiatan ini meliputi analisis kebutuhan pengguna, analisis proses bisnis layanan akademik, identifikasi permasalahan sistem, serta penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sebagai dasar pengembangan sistem. 2. Pengembangan Dashboard Mahasiswa Mengembangkan dashboard mahasiswa sebagai pusat informasi akademik dan layanan yang dapat diakses setelah pengguna melakukan login. Dashboard menampilkan informasi profil mahasiswa, ringkasan akademik, informasi layanan, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan aktivitas mahasiswa. 3. Pengembangan Modul Akademik Melakukan penyempurnaan modul akademik dengan menambahkan fasilitas unggah Kartu Hasil Studi (KHS) atau rangkuman nilai setiap semester. Modul ini juga menyediakan informasi mengenai semester aktif, Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), serta riwayat perkembangan akademik mahasiswa yang dapat dimonitor oleh pihak LLD. 4. Pengembangan Data Mahasiswa Mengembangkan modul pengelolaan data mahasiswa melalui penambahan informasi status reguler mahasiswa, serta pengelolaan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kerja atau ID Card bagi mahasiswa reguler karyawan. Seluruh data tersimpan secara terintegrasi sehingga mempermudah proses administrasi dan monitoring. 5. Pengembangan Modul Luaran Melakukan penyempurnaan modul luaran mahasiswa sebagai media dokumentasi aktivitas akademik maupun nonakademik. Pengembangan meliputi penambahan kategori luaran seperti media massa dan kategori lainnya, pengelolaan dokumen pendukung, serta proses validasi oleh administrator. 6. Pengembangan Modul Jadwal Perkuliahan Mengembangkan fitur unggah jadwal perkuliahan setiap semester dalam format dokumen PDF atau gambar. Data jadwal yang telah diunggah dapat diakses oleh administrator dan pengelola LLD sebagai media monitoring aktivitas akademik mahasiswa. 7. Pengembangan Modul Aspirasi Mengembangkan fitur aspirasi sebagai sarana komunikasi antara mahasiswa dan pihak LLD. Melalui modul ini mahasiswa dapat menyampaikan saran, keluhan, kebutuhan layanan, maupun masukan yang berkaitan dengan proses akademik sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pengelola LLD. 8. Pengembangan Modul Kelola Beasiswa Membangun modul baru untuk pengelolaan data beasiswa yang mencakup pendataan nomor KTP, data rekening mahasiswa, serta unggah dokumen halaman depan buku tabungan. Modul ini juga mendukung proses monitoring dan verifikasi data beasiswa oleh administrator dan Kepala Bidang sesuai hak akses yang diberikan. 9. Pengembangan Dashboard Alumni Membangun dashboard khusus Alumni sebagai aktor baru dalam sistem. Dashboard ini digunakan untuk mengelola data alumni, memperbarui informasi pribadi, serta mendukung pengelolaan data lulusan setelah menyelesaikan studi di Universitas Pamulang. 10. Pengembangan Modul Tracer Study Mengembangkan modul Tracer Study sebagai media pendataan lulusan untuk memperoleh informasi mengenai status pekerjaan, instansi tempat bekerja, jabatan, bidang pekerjaan, serta masa tunggu memperoleh pekerjaan. Data tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi kualitas lulusan dan pengembangan layanan akademik. 11. Pengembangan Monitoring Alumni Mengembangkan fitur monitoring alumni yang dapat diakses oleh Administrator, Kepala Bidang Viktor, dan Kepala Bidang Serang. Modul ini digunakan untuk memantau perkembangan alumni, status pekerjaan, hasil Tracer Study, serta menyusun rekapitulasi data lulusan secara lebih efektif. 12. Pengembangan Hak Akses Sistem Melakukan penyesuaian hak akses pengguna sesuai dengan peran masing-masing, meliputi Administrator, Mahasiswa, Kepala Bidang Viktor, Kepala Bidang Serang, dan Alumni. Pengembangan ini bertujuan agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. 13. Pengembangan Modul Laporan Melakukan penyempurnaan modul laporan dengan menambahkan fitur unduh data pribadi mahasiswa, unduh laporan Program Kerja LLD, serta penyusunan laporan monitoring akademik, beasiswa, dan alumni yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan administrasi maupun evaluasi. 14. Pengujian, Implementasi, dan Evaluasi Sistem Melakukan pengujian terhadap seluruh modul yang dikembangkan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian meliputi pengujian fungsional, hak akses pengguna, integrasi data, proses unggah dokumen, serta evaluasi sistem. Tahap ini juga mencakup implementasi sistem pada lingkungan operasional, penyusunan dokumentasi, manual book, dan pelatihan pengguna sebelum sistem digunakan secara penuh. |  |
| 6 | Mitra |
| Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang. |  |
| 7 | Biaya Project dan Sumber Pembiayaan |
| Biaya pelaksanaan Project Work digunakan untuk mendukung kebutuhan pengembangan dan implementasi sistem, meliputi desain interface, penyediaan domain dan hosting, publikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta kebutuhan dokumentasi dan pencetakan. No.; Komponen Biaya; Estimasi Biaya. 1; Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem; Rp1.000.000. 2; Desain UI/UX dan Prototyping; Rp750.000. 3; Pengembangan dan Integrasi Sistem; Rp2.500.000. 4; Domain, Hosting, dan SSL; Rp1.000.000. 5; Database, Penyimpanan, dan Backup; Rp750.000. 6; Pengujian dan Implementasi Sistem; Rp750.000. 7; Dokumentasi Teknis dan Manual Book; Rp500.000. 8; Pelatihan dan Pendampingan Pengguna; Rp750.000. 9; Publikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Rp400.000. 10; Dokumentasi, Pencetakan, dan Administrasi; Rp500.000. 11; Transportasi dan Koordinasi dengan Mitra; Rp500.000. 12; Pemeliharaan dan Penyempurnaan Sistem; Rp300.000. TOTAL; Rp 9.700.000. Jumlah biaya: Rp9.700.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Sumber pendanaan: Swadaya mahasiswa dan didukung oleh infrastruktur serta fasilitas yang tersedia di Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang. |
| 8 | Spesifikasi |
| Portal NADI (Navigasi Akademik dan Dukungan Inklusif) merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Monitoring Layanan Akademik Lembaga Layanan Disabilitas berbasis web yang telah dikembangkan sebelumnya. Pengembangan dilakukan dengan menambahkan modul dan fitur baru yang terintegrasi dengan sistem sebelumnya. Sistem menerapkan mekanisme Role Based Access Control (RBAC) sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses modul sesuai dengan peran dan kewenangannya. Adapun spesifikasi pengembangan sistem adalah sebagai berikut: ## 8.1 Administrator Administrator merupakan aktor yang memiliki hak akses penuh terhadap seluruh sistem. Administrator bertanggung jawab dalam mengelola data, melakukan monitoring aktivitas pengguna, memvalidasi data yang diinput oleh mahasiswa, mengelola konten website, serta memastikan seluruh layanan akademik berjalan sesuai dengan kebutuhan Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang. ### 1. Modul Existing #### a. Dashboard Administrator #### Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi yang menampilkan ringkasan data dan aktivitas sistem secara real-time. Fitur: - Menampilkan jumlah mahasiswa disabilitas. - Menampilkan jumlah alumni. - Menampilkan jumlah data luaran mahasiswa. - Menampilkan statistik monitoring akademik. - Menampilkan grafik perkembangan data mahasiswa. - Menampilkan informasi aktivitas terbaru pada sistem. #### b. Kelola Data Mahasiswa Modul ini digunakan untuk mengelola seluruh data mahasiswa penyandang disabilitas yang terdaftar pada LLD. Fitur: - Menambah data mahasiswa. - Mengubah data mahasiswa. - Menghapus data mahasiswa. - Melihat detail mahasiswa. - Pencarian data mahasiswa. - Filter berdasarkan program studi, angkatan, dan jenis disabilitas. #### c. Monitoring Akademik Modul ini digunakan untuk melakukan pencatatan dan monitoring perkembangan akademik mahasiswa. Fitur: - Input IPS. - Input IPK. - Monitoring perkembangan akademik. - Melihat riwayat akademik mahasiswa. - Rekap data akademik. #### d. Kelola Luaran Modul ini digunakan untuk memvalidasi dan mengelola data luaran yang dikirimkan mahasiswa. Fitur: - Melihat data luaran. - Validasi luaran. - Mengubah kategori luaran. - Menghapus data luaran. - Melihat detail dokumen luaran. #### e. Kelola Jadwal Modul ini digunakan untuk melihat data jadwal yang telah diunggah mahasiswa. Fitur: - Melihat jadwal mahasiswa. - Melihat detail jadwal. - Mengunduh file jadwal. #### f. Kelola User Modul ini digunakan untuk mengelola akun seluruh pengguna sistem. Fitur: - Menambah akun. - Mengubah akun. - Menghapus akun. - Mengatur hak akses pengguna. - Reset password. #### g. Kelola Laporan Modul ini digunakan untuk menghasilkan laporan berdasarkan data pada sistem. Fitur: - Rekap laporan mahasiswa. - Rekap monitoring akademik. - Export PDF. - Export Excel. #### h. Kelola CMS Modul ini digunakan untuk mengelola informasi pada website Company Profile LLD. Fitur: - Mengelola halaman Beranda. - Mengelola Berita. - Mengelola Program. - Mengelola Layanan. - Mengelola Kontak. # 2. Modul Pengembangan Pada Project Work ini dilakukan pengembangan beberapa modul baru yang bertujuan untuk mendukung Portal Mahasiswa Disabilitas sehingga administrator dapat melakukan monitoring secara lebih efektif. ## a. Monitoring Jadwal Mahasiswa Modul ini dikembangkan untuk memudahkan administrator dalam memonitor jadwal perkuliahan yang telah diunggah oleh mahasiswa setiap semester. ### Fitur - Melihat daftar jadwal seluruh mahasiswa. - Melihat detail jadwal per mahasiswa. - Preview file jadwal tanpa harus mengunduh. - Mengunduh file jadwal. - Filter berdasarkan semester. - Filter berdasarkan program studi. - Filter berdasarkan angkatan. - Filter berdasarkan jenis disabilitas. - Menampilkan status upload jadwal. - Menampilkan tanggal upload. - Menampilkan riwayat perubahan jadwal. - Mengirim notifikasi kepada mahasiswa yang belum mengunggah jadwal. ### Manfaat Modul ini membantu administrator dalam melakukan monitoring jadwal mahasiswa secara terpusat sehingga proses pendampingan akademik dapat dilakukan dengan lebih efektif. ## b. Manajemen Aspirasi Mahasiswa Modul ini dikembangkan sebagai media komunikasi antara mahasiswa penyandang disabilitas dengan pihak LLD. ### Fitur - Melihat daftar aspirasi mahasiswa. - Melihat detail aspirasi. - Memberikan tanggapan terhadap aspirasi. - Mengubah status aspirasi (Baru, Diproses, Selesai). - Mengelompokkan aspirasi berdasarkan kategori. - Melihat riwayat penyelesaian aspirasi. - Melakukan pencarian aspirasi. - Filter berdasarkan status dan tanggal. - Melihat statistik jumlah aspirasi. ### Manfaat Modul ini membantu administrator dalam menangani setiap aspirasi mahasiswa secara lebih cepat, terdokumentasi, dan terukur. ## c. Monitoring Alumni Modul ini dikembangkan untuk mendukung proses monitoring lulusan mahasiswa penyandang disabilitas setelah menyelesaikan studi. ### Fitur - Melihat data alumni. - Melihat profil alumni. - Melihat status pekerjaan alumni. - Melihat hasil Tracer Study. - Melihat instansi tempat bekerja. - Melihat bidang pekerjaan. - Melihat masa tunggu memperoleh pekerjaan. - Menampilkan statistik lulusan. - Menampilkan grafik sebaran alumni berdasarkan status pekerjaan. - Export data alumni. ### Manfaat Modul ini membantu LLD dalam memperoleh data lulusan secara berkelanjutan sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi layanan akademik dan pengembangan program pendampingan mahasiswa. # 8.2 Kepala Lembaga Kepala Lembaga merupakan aktor yang memiliki kewenangan dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan layanan akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Hak akses yang dimiliki bersifat read only (lihat dan monitoring) terhadap sebagian besar data, tanpa memiliki kewenangan untuk mengubah data utama pada sistem. ## 1. Modul Existing ### a. Dashboard Dashboard digunakan sebagai pusat informasi yang menampilkan ringkasan kondisi layanan akademik secara keseluruhan. Fitur: - Melihat statistik mahasiswa penyandang disabilitas. - Melihat statistik alumni. - Melihat jumlah luaran mahasiswa. - Melihat grafik perkembangan akademik mahasiswa. - Melihat ringkasan aktivitas layanan. - Melihat informasi terbaru dari sistem. ### b. Monitoring Akademik Modul ini digunakan untuk memantau perkembangan akademik mahasiswa secara menyeluruh. Fitur: - Melihat data IPS mahasiswa. - Melihat data IPK mahasiswa. - Melihat riwayat perkembangan akademik. - Melihat status akademik mahasiswa. - Monitoring perkembangan akademik setiap semester. ### c. Data Mahasiswa Modul ini digunakan untuk melihat informasi mahasiswa penyandang disabilitas yang terdaftar pada sistem. Fitur: - Melihat daftar mahasiswa. - Melihat detail data mahasiswa. - Pencarian data mahasiswa. - Filter berdasarkan program studi. - Filter berdasarkan angkatan. - Filter berdasarkan jenis disabilitas. ### d. Laporan Modul ini digunakan untuk melihat hasil rekapitulasi data yang dihasilkan oleh sistem. Fitur: - Melihat laporan data mahasiswa. - Melihat laporan monitoring akademik. - Melihat laporan luaran mahasiswa. - Mengunduh laporan dalam format PDF. - Mengunduh laporan dalam format Microsoft Excel. # 2. Modul Pengembangan Pada Project Work ini dilakukan pengembangan beberapa modul monitoring baru yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada Kepala Lembaga sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. ## a. Monitoring Jadwal Mahasiswa Modul ini dikembangkan untuk memberikan informasi mengenai kepatuhan mahasiswa dalam mengunggah jadwal perkuliahan setiap semester serta memudahkan Kepala Lembaga dalam memantau kesiapan proses pendampingan akademik. ### Fitur - Melihat daftar jadwal mahasiswa. - Melihat detail jadwal per mahasiswa. - Melihat status upload jadwal. - Melihat tanggal unggah jadwal. - Filter berdasarkan semester. - Filter berdasarkan program studi. - Filter berdasarkan angkatan. - Melihat persentase mahasiswa yang telah mengunggah jadwal. - Melihat rekap kepatuhan upload jadwal. ### Manfaat Modul ini membantu Kepala Lembaga dalam mengevaluasi kepatuhan mahasiswa terhadap kewajiban administrasi akademik serta mendukung perencanaan layanan pendampingan. ## b. Monitoring Aspirasi Modul ini dikembangkan sebagai media monitoring terhadap aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa penyandang disabilitas serta tindak lanjut yang dilakukan oleh administrator. ### Fitur - Melihat seluruh aspirasi mahasiswa. - Melihat detail aspirasi. - Melihat kategori aspirasi. - Melihat status penanganan aspirasi. - Melihat riwayat tindak lanjut. - Melihat statistik jumlah aspirasi berdasarkan kategori. - Melihat grafik penyelesaian aspirasi. - Filter berdasarkan status dan periode. ### Manfaat Modul ini memberikan informasi kepada Kepala Lembaga mengenai kualitas pelayanan yang diberikan serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan peningkatan layanan akademik. ## c. Monitoring Alumni Modul ini dikembangkan untuk memantau kondisi lulusan mahasiswa penyandang disabilitas setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Pamulang melalui data Tracer Study. ### Fitur - Melihat data alumni. - Melihat profil alumni. - Melihat status pekerjaan alumni. - Melihat hasil Tracer Study. - Melihat bidang pekerjaan alumni. - Melihat instansi tempat bekerja. - Melihat masa tunggu memperoleh pekerjaan. - Melihat statistik alumni. - Melihat grafik Tracer Study. - Melihat rekap lulusan berdasarkan status pekerjaan. - Mengunduh laporan monitoring alumni. ### Manfaat Modul ini membantu Kepala Lembaga dalam mengevaluasi keberhasilan layanan akademik dan pendampingan yang telah diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pengembangan layanan di masa mendatang. ## 8.3 Kepala Bidang Serang Kepala Bidang Serang merupakan aktor yang memiliki kewenangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data mahasiswa, perkembangan akademik, aktivitas mahasiswa, serta kebutuhan layanan mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Hak akses Kepala Bidang Serang difokuskan pada pemantauan data dan aktivitas mahasiswa serta pemberian rekomendasi terhadap kebutuhan tindak lanjut layanan. ### 1. Modul Existing #### a. Dashboard Dashboard digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi mahasiswa dan aktivitas layanan yang berada dalam ruang lingkup monitoring Kepala Bidang Serang. Fitur: - Melihat jumlah mahasiswa. - Melihat statistik mahasiswa berdasarkan program studi. - Melihat statistik berdasarkan jenis disabilitas. - Melihat ringkasan perkembangan akademik. - Melihat informasi aktivitas mahasiswa. - Melihat informasi layanan terbaru. #### b. Data Mahasiswa Modul ini digunakan untuk melihat data mahasiswa penyandang disabilitas yang menjadi objek monitoring. Fitur: - Melihat daftar mahasiswa. - Melihat detail mahasiswa. - Mencari data mahasiswa. - Filter berdasarkan program studi. - Filter berdasarkan angkatan. - Filter berdasarkan jenis disabilitas. - Melihat informasi akademik mahasiswa. #### c. Monitoring Akademik Modul ini digunakan untuk memantau perkembangan akademik mahasiswa secara berkala. Fitur: - Melihat IPS mahasiswa. - Melihat IPK mahasiswa. - Melihat riwayat akademik. - Melihat perkembangan akademik setiap semester. - Melihat status akademik mahasiswa. - Mengidentifikasi mahasiswa yang memerlukan perhatian atau pendampingan lebih lanjut. #### d. Laporan Modul ini digunakan untuk melihat hasil rekapitulasi data yang berkaitan dengan mahasiswa dan kegiatan monitoring. Fitur: - Melihat laporan data mahasiswa. - Melihat laporan akademik. - Melihat laporan monitoring. - Melihat laporan aktivitas mahasiswa. - Mengunduh laporan dalam format PDF. - Mengunduh laporan dalam format Microsoft Excel. ### 2. Modul Pengembangan Pada Project Work ini dilakukan pengembangan modul monitoring yang terintegrasi dengan Portal Mahasiswa. Pengembangan tersebut memungkinkan Kepala Bidang Serang memperoleh informasi yang berasal dari aktivitas mahasiswa secara lebih terstruktur dan dapat digunakan sebagai bahan monitoring serta tindak lanjut layanan. #### a. Monitoring Jadwal Mahasiswa Modul ini dikembangkan untuk membantu Kepala Bidang Serang dalam memantau jadwal perkuliahan mahasiswa setiap semester. Informasi jadwal dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemantauan aktivitas akademik dan perencanaan pendampingan mahasiswa. Fitur: - Melihat daftar jadwal mahasiswa. - Melihat detail jadwal per mahasiswa. - Melihat file jadwal yang telah diunggah. - Preview dokumen jadwal. - Melihat semester jadwal. - Melihat tanggal upload jadwal. - Monitoring status upload jadwal. - Filter berdasarkan semester. - Filter berdasarkan program studi. - Filter berdasarkan angkatan. - Melihat mahasiswa yang belum mengunggah jadwal. Manfaat Fitur ini membantu Kepala Bidang Serang memastikan ketersediaan informasi jadwal mahasiswa sehingga proses monitoring dan pendampingan akademik dapat dilakukan secara lebih terarah. #### b. Monitoring Luaran Mahasiswa Modul ini dikembangkan untuk memantau berbagai aktivitas, prestasi, dan luaran mahasiswa yang telah diunggah melalui Portal Mahasiswa. Fitur: - Melihat daftar luaran mahasiswa. - Melihat detail luaran. - Melihat sertifikat mahasiswa. - Melihat dokumentasi kegiatan. - Melihat prestasi mahasiswa. - Melihat kategori luaran. - Melihat status validasi luaran. - Filter berdasarkan kategori luaran. - Filter berdasarkan periode. - Preview dan mengunduh dokumen luaran. Manfaat Fitur ini membantu Kepala Bidang Serang dalam memantau aktivitas dan pencapaian mahasiswa yang dapat menjadi bahan evaluasi perkembangan mahasiswa serta dokumentasi kegiatan LLD. #### c. Monitoring Aspirasi Mahasiswa Modul ini dikembangkan untuk memungkinkan Kepala Bidang Serang memantau aspirasi, keluhan, maupun kebutuhan layanan yang disampaikan mahasiswa melalui Portal Mahasiswa. Fitur: - Melihat daftar aspirasi mahasiswa. - Melihat detail aspirasi. - Melihat kategori aspirasi. - Melihat tanggal penyampaian aspirasi. - Melihat status aspirasi. - Melihat tanggapan dari administrator. - Melihat riwayat tindak lanjut. - Memberikan rekomendasi tindak lanjut. - Filter berdasarkan kategori dan status aspirasi. Manfaat Fitur ini membantu Kepala Bidang Serang mengetahui kendala dan kebutuhan mahasiswa secara langsung sehingga dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pihak yang berwenang dan meningkatkan kualitas layanan mahasiswa. ## 8.4 Kepala Bidang Viktor Kepala Bidang Viktor merupakan aktor yang memiliki kewenangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan akademik mahasiswa, aktivitas mahasiswa, serta data alumni sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas layanan Lembaga Layanan Disabilitas. Hak akses Kepala Bidang Viktor difokuskan pada pemantauan data, evaluasi perkembangan mahasiswa, monitoring lulusan, serta penyediaan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program layanan. ### 1. Modul Existing #### a. Dashboard Dashboard digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi akademik mahasiswa dan informasi layanan yang berada dalam ruang lingkup monitoring Kepala Bidang Viktor. Fitur: - Melihat jumlah mahasiswa. - Melihat ringkasan perkembangan akademik. - Melihat statistik akademik mahasiswa. - Melihat informasi aktivitas mahasiswa. - Melihat informasi layanan terbaru. - Melihat ringkasan data alumni apabila tersedia pada sistem. #### b. Monitoring Akademik Modul ini digunakan untuk memantau perkembangan akademik mahasiswa secara berkala. Fitur: - Melihat IPS mahasiswa. - Melihat IPK mahasiswa. - Melihat riwayat akademik. - Melihat perkembangan akademik setiap semester. - Melihat status akademik mahasiswa. - Melihat mahasiswa yang mengalami perkembangan akademik yang perlu diperhatikan. #### c. Laporan Modul ini digunakan untuk melihat dan memperoleh rekapitulasi data yang diperlukan dalam proses monitoring dan evaluasi. Fitur: - Melihat laporan akademik mahasiswa. - Melihat laporan monitoring. - Melihat rekap aktivitas mahasiswa. - Melihat laporan alumni. - Mengunduh laporan dalam format PDF. - Mengunduh laporan dalam format Microsoft Excel. ### 2. Modul Pengembangan Pada Project Work ini dilakukan pengembangan beberapa modul monitoring yang terintegrasi dengan Portal Mahasiswa dan pengelolaan data alumni. Modul tersebut memberikan akses kepada Kepala Bidang Viktor untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas mahasiswa selama masa studi hingga kondisi mahasiswa setelah menjadi alumni. #### a. Monitoring Alumni Modul ini dikembangkan untuk mendukung proses monitoring lulusan mahasiswa penyandang disabilitas setelah menyelesaikan pendidikan. Data alumni diperoleh melalui pengisian informasi dan Tracer Study sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberlanjutan layanan LLD. Fitur: - Melihat daftar alumni. - Melihat detail profil alumni. - Melihat status pekerjaan alumni. - Melihat status alumni bekerja atau belum bekerja. - Melihat nama instansi tempat alumni bekerja. - Melihat bidang pekerjaan. - Melihat jabatan atau posisi pekerjaan. - Melihat masa tunggu memperoleh pekerjaan. - Melihat hasil pengisian Tracer Study. - Menampilkan statistik alumni. - Menampilkan grafik status pekerjaan. - Menampilkan grafik hasil Tracer Study. - Filter alumni berdasarkan tahun lulus. - Filter berdasarkan status pekerjaan. - Filter berdasarkan program studi. - Mengunduh atau mengekspor data alumni. Manfaat Fitur ini membantu Kepala Bidang Viktor dalam memperoleh gambaran mengenai kondisi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan serta menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas layanan dan pendampingan yang telah diberikan oleh LLD. #### b. Monitoring Jadwal Mahasiswa Modul ini dikembangkan untuk membantu Kepala Bidang Viktor dalam memantau ketersediaan jadwal perkuliahan mahasiswa dan tingkat keaktifan mahasiswa dalam menggunakan Portal Mahasiswa. Fitur: - Melihat daftar jadwal mahasiswa. - Melihat detail jadwal. - Preview file jadwal. - Melihat semester jadwal. - Melihat tanggal upload. - Monitoring status upload jadwal. - Melihat mahasiswa yang telah mengunggah jadwal. - Melihat mahasiswa yang belum mengunggah jadwal. - Monitoring keaktifan mahasiswa dalam mengakses dan menggunakan layanan sistem. - Filter berdasarkan semester. - Filter berdasarkan program studi. - Filter berdasarkan angkatan. Manfaat Fitur ini membantu Kepala Bidang Viktor dalam mengetahui tingkat kepatuhan mahasiswa dalam mengunggah jadwal serta memantau keterlibatan mahasiswa dalam penggunaan sistem sebagai bagian dari proses layanan akademik. #### c. Monitoring Luaran Mahasiswa Modul ini dikembangkan untuk memberikan informasi kepada Kepala Bidang Viktor mengenai aktivitas, prestasi, dan luaran yang dihasilkan mahasiswa selama mengikuti proses pendidikan. Fitur: - Melihat daftar luaran mahasiswa. - Melihat detail luaran. - Melihat prestasi mahasiswa. - Melihat sertifikat kegiatan. - Melihat dokumentasi kegiatan. - Melihat kategori luaran. - Melihat status validasi luaran. - Filter berdasarkan kategori luaran. - Filter berdasarkan periode. - Preview dokumen luaran. - Mengunduh dokumen luaran. - Melihat rekap jumlah luaran mahasiswa. Manfaat Fitur ini membantu Kepala Bidang Viktor dalam memantau aktivitas dan pencapaian mahasiswa serta menyediakan data yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perkembangan mahasiswa dan program layanan LLD. ## 8.5 Mahasiswa Mahasiswa merupakan aktor utama yang menjadi fokus pengembangan pada Project Work. Portal Mahasiswa dikembangkan sebagai sarana layanan akademik digital yang memungkinkan mahasiswa penyandang disabilitas mengakses informasi akademik, mengelola luaran dan kegiatan, mengunggah jadwal perkuliahan, menyampaikan aspirasi, serta mengelola informasi profil secara mandiri. Portal Mahasiswa terintegrasi dengan sistem administrator sehingga data dan aktivitas yang dilakukan mahasiswa dapat dipantau oleh pihak Lembaga Layanan Disabilitas sesuai dengan hak akses masing-masing. ### 1. Modul Existing #### a. Dashboard Mahasiswa Dashboard merupakan halaman utama yang dapat diakses mahasiswa setelah berhasil melakukan login ke dalam sistem. Fitur Existing: - Menampilkan informasi singkat mahasiswa. - Menampilkan nama mahasiswa. - Menampilkan NIM. - Menampilkan program studi. - Menampilkan jenis disabilitas. - Menampilkan ringkasan informasi mahasiswa. #### b. Profil Mahasiswa Modul profil digunakan untuk menampilkan informasi dasar mahasiswa yang telah terdaftar pada sistem. Fitur Existing: - Melihat data pribadi mahasiswa. - Melihat NIM. - Melihat program studi. - Melihat jenis disabilitas. - Melihat informasi akun mahasiswa. # 2. Modul Pengembangan Pada Project Work ini, Portal Mahasiswa dikembangkan dengan beberapa fitur layanan utama yang terdiri atas Dashboard, Kelola Akademik, Kelola Luaran, Kelola Jadwal, Kelola Aspirasi, dan Profil. Pengembangan dilakukan dengan mengintegrasikan setiap modul dengan sistem administrator sehingga data yang dikelola mahasiswa dapat digunakan dalam proses monitoring dan pelayanan LLD. ## a. Pengembangan Dashboard Mahasiswa Dashboard Mahasiswa dikembangkan menjadi pusat informasi personal yang menampilkan ringkasan kondisi akademik, aktivitas, serta pencapaian mahasiswa. Dashboard memberikan informasi penting secara langsung sehingga mahasiswa dapat mengetahui perkembangan dan status layanan tanpa harus membuka setiap modul secara terpisah. ### Fitur: - Menampilkan profil singkat mahasiswa. - Menampilkan NIM dan program studi. - Menampilkan jenis disabilitas. - Menampilkan status akademik. - Menampilkan IPS dan IPK. - Menampilkan informasi jadwal perkuliahan terbaru. - Menampilkan status upload jadwal. - Menampilkan jumlah luaran yang telah dikirim. - Menampilkan status validasi luaran. - Menampilkan status aspirasi mahasiswa. - Menampilkan notifikasi atau informasi layanan terbaru. ### Manfaat Dashboard memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi akademik dan aktivitas mahasiswa secara mudah dan berkala. ## b. Kelola Akademik Modul Kelola Akademik dikembangkan untuk memberikan akses kepada mahasiswa terhadap informasi perkembangan akademiknya. Data akademik yang ditampilkan berasal dari data yang dikelola oleh pihak LLD sehingga mahasiswa dapat memantau perkembangan studinya secara terpusat. ### Fitur: - Melihat data akademik. - Melihat semester yang telah ditempuh. - Melihat IPS setiap semester. - Melihat IPK. - Melihat riwayat akademik. - Melihat perkembangan akademik setiap semester. - Melihat status akademik. - Melihat informasi atau catatan monitoring akademik. - Melihat riwayat perkembangan akademik. ### Manfaat Modul ini memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam memantau perkembangan akademiknya dan mengetahui kondisi studinya pada setiap semester. ## c. Kelola Luaran Modul Kelola Luaran dikembangkan sebagai media bagi mahasiswa untuk mendokumentasikan berbagai prestasi, kegiatan, sertifikat, dan pencapaian selama mengikuti pendidikan di Universitas Pamulang. ### Fitur: - Menambahkan data luaran. - Menginput nama atau judul kegiatan. - Memilih kategori luaran. - Menginput tanggal kegiatan. - Mengunggah sertifikat. - Mengunggah dokumentasi kegiatan. - Mengunggah dokumen pendukung. - Menginput prestasi mahasiswa. - Melihat daftar luaran yang telah dikirim. - Melihat detail luaran. - Mengubah data luaran sesuai status. - Menghapus luaran sesuai status. - Melihat status validasi luaran. - Melihat riwayat luaran. ### Mekanisme Validasi Luaran yang dikirim oleh mahasiswa akan masuk ke sistem administrator untuk dilakukan proses verifikasi. Setelah luaran dinyatakan valid, sistem akan memperbarui status luaran tersebut. Alur proses: Mahasiswa mengunggah luaran/kegiatan → Administrator melakukan validasi → Luaran disetujui → Status luaran diperbarui → Pencapaian luaran ditampilkan pada Dashboard. Status luaran dapat terdiri atas: - Menunggu Validasi - Disetujui - Ditolak Apabila luaran ditolak, mahasiswa dapat melihat status tersebut dan melakukan perbaikan atau pengunggahan kembali sesuai dengan ketentuan sistem. ### Manfaat Modul ini memudahkan mahasiswa dalam mendokumentasikan aktivitas dan pencapaiannya serta memberikan informasi yang transparan mengenai kontribusi setiap kegiatan. ## d. Kelola Jadwal Modul Kelola Jadwal dikembangkan untuk mempermudah mahasiswa dalam menyerahkan jadwal perkuliahan kepada LLD setiap semester. Mahasiswa tidak perlu memasukkan jadwal secara manual satu per satu, tetapi cukup mengunggah file jadwal yang telah diperoleh dari sistem akademik atau sumber resmi lainnya. ### Fitur: - Mengunggah jadwal perkuliahan. - Memilih semester jadwal. - Upload file dalam format PDF. - Upload file gambar JPG/PNG. - Melihat jadwal yang telah diunggah. - Preview file jadwal. - Mengunduh file jadwal. - Mengganti atau memperbarui jadwal. - Melihat tanggal upload. - Melihat status upload. - Melihat riwayat jadwal. ### Manfaat Fitur ini menyederhanakan proses pengumpulan jadwal perkuliahan mahasiswa dan memungkinkan pihak LLD memperoleh informasi jadwal secara terpusat untuk kebutuhan monitoring dan pendampingan akademik. ## e. Kelola Aspirasi Modul Kelola Aspirasi dikembangkan sebagai sarana komunikasi antara mahasiswa penyandang disabilitas dengan pihak LLD. Mahasiswa dapat menyampaikan kendala, keluhan, saran, kebutuhan pendampingan, maupun masukan terkait layanan melalui sistem. ### Fitur: - Membuat aspirasi baru. - Memilih kategori aspirasi. - Menuliskan isi aspirasi. - Mengunggah lampiran pendukung. - Melihat daftar aspirasi yang pernah dikirim. - Melihat detail aspirasi. - Melihat tanggal pengiriman. - Melihat status aspirasi. - Melihat tanggapan dari pihak LLD. - Melihat riwayat tindak lanjut aspirasi. ### Status Aspirasi Status aspirasi digunakan untuk menunjukkan perkembangan penanganan aspirasi, antara lain: - Diajukan — aspirasi telah dikirim oleh mahasiswa. - Diproses — aspirasi sedang ditindaklanjuti oleh pihak LLD. - Selesai — aspirasi telah mendapatkan tindak lanjut. - Ditolak — aspirasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan tertentu. ### Manfaat Modul ini memberikan ruang komunikasi yang terstruktur bagi mahasiswa untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan kepada LLD serta memungkinkan mahasiswa mengetahui perkembangan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan. ## f. Pengembangan Profil Mahasiswa Modul Profil dikembangkan untuk memberikan akses kepada mahasiswa dalam melihat dan memperbarui informasi akun serta data pribadi tertentu sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh sistem. ### Fitur: - Melihat data pribadi. - Melihat NIM. - Melihat program studi. - Melihat jenis disabilitas. - Melihat informasi kontak. - Mengubah foto profil. - Mengubah nomor telepon atau kontak. - Mengubah informasi tertentu yang diperbolehkan. - Mengubah password. - Melihat informasi akun. Data utama yang berkaitan dengan administrasi dan akademik mahasiswa tetap berada dalam pengelolaan administrator untuk menjaga validitas dan konsistensi data. ### Manfaat Fitur ini memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menjaga informasi akun dan data kontak agar tetap sesuai dengan kondisi terbaru. # 3. Hak Akses Mahasiswa Mahasiswa hanya dapat mengakses dan mengelola data yang berkaitan dengan akun serta layanan miliknya sendiri. Mahasiswa tidak memiliki kewenangan untuk melihat, mengubah, maupun menghapus data mahasiswa lain. Modul; Hak Akses Mahasiswa. Dashboard; Melihat ringkasan data akademik, aktivitas.. Kelola Akademik; Melihat data dan riwayat akademik. Kelola Luaran; Menambah, melihat, mengubah, dan menghapus luaran sesuai status. Kelola Jadwal; Mengunggah, melihat, dan memperbarui jadwal. Modul; Hak Akses Mahasiswa. Kelola Aspirasi; Membuat, melihat, dan memantau aspirasi. Profil; Melihat dan memperbarui data tertentu. # 4. Integrasi Portal Mahasiswa dengan Sistem LLD Portal Mahasiswa terintegrasi dengan sistem administrator sehingga data yang diinput dan aktivitas yang dilakukan mahasiswa dapat digunakan dalam proses monitoring dan pelayanan LLD. Integrasi sistem meliputi: - Data profil mahasiswa. - Data akademik. - Data luaran. - Data jadwal. - Data aspirasi. - Status validasi luaran. - Monitoring aktivitas mahasiswa. Melalui integrasi tersebut, mahasiswa dapat memperoleh layanan akademik secara mandiri, sedangkan pihak LLD dapat melakukan monitoring terhadap perkembangan akademik, aktivitas, kebutuhan, serta pencapaian mahasiswa melalui sistem yang terpusat. ## 8.6 Alumni Alumni merupakan aktor yang memperoleh akses melalui Portal Alumni yang dikembangkan sebagai bagian dari Project Work. Portal ini ditujukan untuk mendukung proses pendataan, pemutakhiran informasi, dan monitoring lulusan mahasiswa penyandang disabilitas setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Pamulang. Melalui Portal Alumni, alumni dapat memperbarui informasi pribadi dan pekerjaan, mengisi data Tracer Study, serta menyampaikan aspirasi atau masukan kepada Lembaga Layanan Disabilitas. Data yang dikirimkan alumni selanjutnya dapat digunakan oleh pihak LLD sebagai bahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan layanan. ### 1. Modul Pengembangan #### a. Dashboard Alumni Dashboard Alumni merupakan halaman utama setelah alumni berhasil login. Dashboard digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi pribadi, status pekerjaan, serta informasi layanan yang berkaitan dengan alumni. Fitur: - Menampilkan nama alumni. - Menampilkan NIM. - Menampilkan program studi. - Menampilkan tahun kelulusan. - Menampilkan status alumni. - Menampilkan status pekerjaan terbaru. - Menampilkan ringkasan data Tracer Study. - Menampilkan informasi atau pengumuman dari LLD. - Menampilkan informasi layanan alumni. - Menampilkan notifikasi apabila terdapat data yang perlu diperbarui. Manfaat Dashboard memberikan akses cepat kepada alumni terhadap informasi pribadi dan layanan yang tersedia serta membantu alumni mengetahui status data yang tersimpan pada sistem. #### b. Tracer Study Modul Tracer Study merupakan modul utama pada Portal Alumni yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi alumni setelah menyelesaikan pendidikan. Data yang dikumpulkan dapat digunakan oleh LLD untuk mengetahui perkembangan lulusan dan mengevaluasi keberhasilan layanan pendampingan mahasiswa penyandang disabilitas. Fitur: - Mengisi data status pekerjaan. - Memperbarui status bekerja atau belum bekerja. - Menginput nama instansi tempat bekerja. - Menginput jabatan atau posisi pekerjaan. - Menginput bidang pekerjaan. - Menginput jenis pekerjaan. - Menginput lokasi pekerjaan. - Menginput tahun mulai bekerja. - Menginput masa tunggu memperoleh pekerjaan. - Mengisi kesesuaian pekerjaan dengan bidang pendidikan. - Mengisi informasi studi lanjutan apabila alumni melanjutkan pendidikan. - Mengubah atau memperbarui data Tracer Study. - Melihat riwayat pengisian Tracer Study. Status pekerjaan dapat dikelompokkan, misalnya: - Bekerja. - Belum bekerja. - Wirausaha. - Melanjutkan studi. - Kondisi lainnya. Manfaat Modul ini membantu LLD memperoleh data aktual mengenai kondisi alumni setelah lulus, termasuk status pekerjaan, bidang pekerjaan, dan masa tunggu kerja. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program pendampingan mahasiswa. #### c. Profil Alumni Modul Profil Alumni digunakan untuk menyimpan dan memperbarui informasi identitas alumni setelah menyelesaikan pendidikan. Fitur: - Melihat data diri. - Melihat NIM. - Melihat program studi. - Melihat tahun masuk. - Melihat tahun lulus. - Melihat jenis disabilitas. - Memperbarui nomor telepon. - Memperbarui alamat. - Memperbarui email. - Mengubah foto profil. - Mengubah password akun. Data identitas utama seperti NIM, program studi, dan tahun kelulusan dapat dibatasi dari perubahan oleh alumni untuk menjaga validitas data. Manfaat Modul ini memastikan informasi alumni tetap diperbarui sehingga LLD memiliki database lulusan yang lebih akurat dan dapat digunakan untuk kebutuhan monitoring. #### d. Aspirasi Alumni Modul Aspirasi Alumni digunakan sebagai sarana komunikasi antara alumni dengan pihak LLD. Alumni dapat menyampaikan masukan, pengalaman, maupun saran yang berkaitan dengan layanan LLD dan kebutuhan mahasiswa maupun alumni penyandang disabilitas. Fitur: - Membuat aspirasi baru. - Menuliskan masukan atau saran. - Memilih kategori aspirasi. - Mengunggah lampiran pendukung apabila diperlukan. - Melihat daftar aspirasi yang telah dikirim. - Melihat detail aspirasi. - Melihat tanggal pengiriman. - Melihat status aspirasi. - Melihat tanggapan dari pihak LLD. - Melihat riwayat tindak lanjut. Status aspirasi: - Diajukan. - Diproses. - Selesai. - Ditolak. Manfaat Fitur ini memungkinkan alumni tetap terhubung dengan LLD serta memberikan masukan berdasarkan pengalaman selama maupun setelah menyelesaikan pendidikan. ### 2. Hak Akses Alumni Alumni hanya dapat mengakses dan mengelola data yang berkaitan dengan akun dan informasi pribadinya sendiri. Alumni tidak memiliki akses terhadap data mahasiswa maupun alumni lainnya. Modul; Hak Akses Alumni. Dashboard Alumni; Melihat ringkasan data dan informasi layanan. Tracer Study; Mengisi, melihat, dan memperbarui data Tracer Study. Profil Alumni; Melihat dan memperbarui data tertentu. Aspirasi Alumni; Membuat, melihat, dan memantau aspirasi. ### 3. Integrasi Portal Alumni dengan Sistem LLD Portal Alumni terintegrasi dengan sistem administrator sehingga data yang diberikan oleh alumni dapat digunakan oleh LLD untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi lulusan. Integrasi meliputi: - Data identitas alumni. - Data tahun kelulusan. - Data program studi. - Status pekerjaan. - Data instansi. - Bidang pekerjaan. - Jabatan. - Masa tunggu kerja. - Data Tracer Study. - Data aspirasi alumni. Administrator dapat menggunakan data tersebut untuk menghasilkan informasi dan statistik mengenai kondisi lulusan, sedangkan Kepala Lembaga dan Kepala Bidang yang memiliki kewenangan dapat mengaksesnya sebagai bahan monitoring dan evaluasi. |
| 9 | Jangka Waktu Penyelesaian |
| Project ini mulai dikerjakan sejak September 2026 dan direncanakan selesai pada Januari 2027, dengan total estimasi waktu pengerjaan selama 5 bulan. Rentang waktu tersebut mencakup tahapan analisis kebutuhan sistem, pengembangan fitur Portal Mahasiswa Disabilitas, pengujian sistem, serta implementasi akhir pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang. |  |
| 10 | Output |
| Project Work ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang dalam meningkatkan kualitas layanan akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Pengembangan sistem tidak hanya berfokus pada penyempurnaan fitur yang telah ada, tetapi juga menghasilkan modul-modul baru yang mendukung proses administrasi, monitoring, pelaporan, serta pengelolaan data secara terintegrasi. Adapun output yang dihasilkan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut: 1. Sistem Layanan Akademik LLD Berbasis Web yang Telah Dikembangkan Output utama dari Project Work ini adalah pengembangan Sistem Informasi Monitoring Layanan Akademik Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang berbasis web yang telah disempurnakan melalui penambahan berbagai modul dan fitur baru. Sistem yang dihasilkan mampu mendukung proses pengelolaan layanan akademik secara lebih terintegrasi, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional LLD. 2. Portal Mahasiswa Disabilitas yang Terintegrasi Pengembangan menghasilkan Portal Mahasiswa Disabilitas yang menyediakan berbagai layanan akademik dalam satu sistem. Melalui portal tersebut, mahasiswa dapat mengelola data pribadi, mengunggah Kartu Hasil Studi (KHS) atau rangkuman nilai, mengunggah jadwal perkuliahan, mengelola luaran, mengakses layanan beasiswa, serta menyampaikan aspirasi kepada pihak LLD. 3. Dashboard Alumni dan Modul Tracer Study Project Work menghasilkan Dashboard Alumni sebagai aktor baru dalam sistem yang mendukung pendataan lulusan dan pelaksanaan Tracer Study. Dashboard ini memungkinkan alumni memperbarui data pribadi, mengisi informasi pekerjaan, serta memberikan informasi mengenai perkembangan karier setelah lulus. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh LLD sebagai bahan evaluasi dan monitoring lulusan. 4. Sistem Monitoring dan Pengelolaan Data yang Terintegrasi Pengembangan sistem menghasilkan integrasi pengelolaan data mahasiswa, akademik, luaran, beasiswa, alumni, dan laporan dalam satu platform. Sistem juga menyediakan fasilitas monitoring akademik, monitoring alumni, monitoring beasiswa, serta pengelolaan dokumen pendukung mahasiswa sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. 5. Dokumentasi dan Panduan Pengguna Sistem Sebagai pendukung implementasi, disusun dokumentasi teknis dan panduan penggunaan sistem yang meliputi dokumentasi pengembangan sistem, struktur basis data, manual penggunaan Administrator, Mahasiswa, Kepala Bidang, dan Alumni, serta dokumentasi teknis untuk mendukung proses pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa mendatang. 6. Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sistem yang dikembangkan memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bentuk perlindungan terhadap inovasi dan hasil pengembangan perangkat lunak. Pendaftaran HKI diharapkan dapat menjadi salah satu luaran tambahan yang mendukung keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan sistem di lingkungan Universitas Pamulang. |  |
| 11 | Outcome |
| Pengembangan Portal Layanan Akademik dan Monitoring Berbasis Web pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan akademik, efektivitas pengelolaan data, serta optimalisasi proses monitoring bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Selain itu, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung transformasi digital layanan pendidikan inklusif melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Adapun outcome yang diharapkan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Akademik Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan akademik di Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) melalui penyediaan layanan yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing. 2. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan dan Monitoring Akademik Seluruh data akademik mahasiswa, seperti KHS, rangkuman nilai, IPS, IPK, jadwal perkuliahan, serta dokumen pendukung lainnya dapat dikelola dan dimonitor secara terpusat sehingga mempermudah proses pendampingan, evaluasi, dan pengambilan keputusan oleh pihak LLD. 3. Mempermudah Akses Layanan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Mahasiswa memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan akademik melalui Portal Mahasiswa, mulai dari pengelolaan data pribadi, pengunggahan dokumen, pengelolaan luaran, layanan beasiswa, penyampaian aspirasi, tanpa harus bergantung pada proses administrasi manual. 4. Mendukung Monitoring Alumni dan Pelaksanaan Tracer Study Dashboard Alumni dan modul Tracer Study diharapkan mampu membantu LLD dalam memperoleh informasi mengenai kondisi lulusan, status pekerjaan, serta perkembangan karier alumni. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program layanan akademik di masa mendatang. 5. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Pelaporan Pengelolaan data mahasiswa, beasiswa, luaran, akademik, serta laporan menjadi lebih efektif karena seluruh informasi tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Selain itu, proses penyusunan laporan dan pengunduhan data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi. 6. Meningkatkan Koordinasi Antar Pengguna Sistem Integrasi antara Administrator, Mahasiswa, Kepala Bidang, dan Alumni diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, mempercepat penyampaian informasi, serta mempermudah proses monitoring dan pelayanan akademik yang dilakukan oleh LLD. 7. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data Data yang tersimpan secara terpusat mengenai perkembangan akademik mahasiswa, aktivitas kemahasiswaan, beasiswa, serta data alumni dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses evaluasi, penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh Lembaga Layanan Disabilitas maupun Universitas Pamulang. 8. Mendukung Transformasi Digital Pendidikan Inklusif Pengembangan sistem diharapkan menjadi salah satu implementasi transformasi digital di Universitas Pamulang dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif. Sistem yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat pengelolaan informasi, serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Dengan tercapainya outcome tersebut, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Lembaga Layanan Disabilitas, mahasiswa penyandang disabilitas, alumni, serta Universitas Pamulang dalam mewujudkan layanan akademik yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. |  |

Lampiran 1	Jadwal/ Timeline Penyelesaian Project

| Kegiatan | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Analisis Kebutuhan dan persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perancangan dan pengembangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengujian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyempurnaan sisten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan manual book |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan bagi pengguna system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serah terima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |